SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ) na:
„Dostawę wraz z montażem w budynku Ratusza 
w Żywcu urządzenia platformowego o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób niepełnosprawnych, wraz
z odtworzeniem istniejących zasklepionych otworów stropowych (wymiary szybu 1630x1400 mm)”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 60.000 EURO,

Żywiec, październik 2006 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający: 

Urząd Miejski w Żywcu

34-300 Żywiec, Rynek 2

tel.: (033)  475-42-00, fax.:(033)  475-42-02

www.zywiec.pl

Regon: P—000-524-022

NIP : 553-10-03-117

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

„Dostawę wraz z montażem w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego 
  o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób 
 niepełnosprawnych, wraz z odtworzeniem istniejących zasklepionych otworów stropowych  
 (wymiary szybu 1630x1400 mm)”

II. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

3. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

Ofertę  wraz  ze   wszystkimi   załącznikami   o  ponumerowanych,   trwale  ze   sobą 

połączonych  stronach  i  w  kolejności  określonej  w  pkt. IV  pt.: ”Zawartość oferty”, 

należy umieścić  w  nieprzezroczystej,  zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi 

Wykonawcy oraz napisem:

„Dostawę wraz z montażem w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego
  o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób  
 niepełnosprawnych, wraz z odtworzeniem istniejących zasklepionych otworów stropowych 
 (wymiary szybu 1630x1400 mm)”
4. Wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem wykonawcy oraz napisem: „Za zgodność z oryginałem”.
5. Wykonawca może zastrzec, że wskazane przez niego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, z zastrzeżeniem informacji, których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane, datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę z tym zastrzeżeniem, że naniesienie zmian lub skreśleń w formularzu ofertowym oraz innych formularzach i wzorze umowy, będących załącznikami do SIWZ, w miejscach do tego nie przeznaczonych tj. gdy formularz nie przewiduje wyboru (wariantów) lub uzupełnienia (wypełnienia) treści, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

9. Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy z  zestawieniem materiałów), sporządzony na bazie Kosztorysu ślepego (przedmiar robót) - zał. Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji technicznej z podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania.

Bezwzględnie należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (budowlaną) zadania. Zapoznanie się z dokumentacją oraz  przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie warunkuje rzetelne przygotowanie się oferenta do przetargu oraz daje możliwość wyeliminowania ewentualnych braków jakiejś pozycji w przedmiarze robót, bądź nieścisłości
w dokumentacji technicznej (okres na zapytania)

Dokumentacja techniczna do wglądu w Urzędzie Miejskim Budynek B, II p. pokój
Nr 102. Liczby zawierające wartości końcowe muszą być wyrażone słownie. 

III.  WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną
 i odpowiednią ofertę oraz spełniają następujące wymogi:

a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 
b) zapoznali się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami oraz przyjęli je bez zastrzeżeń.

2. Sposób dokonywania oceny ich spełnienia:

a)   ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. IV niniejszej SIWZ.

b) z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że   
         ww. warunki wykonawca spełnił.

IV.  ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Zał. nr 1), zawierający m.in.: oświadczenie o terminie związania ofertą, przyjęciu warunków przetargu zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami bez zastrzeżeń, okresie rękojmi, terminie płatności określonym w dniach – wymagany termin płatności wynosi 30 dni.

2. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych
 i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, oraz pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie.

5. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

7. Oświadczenie, że Wykonawca uprawniony jest do ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie   z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2).
8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 4). 

9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca (załącznik nr 5).
10. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (załącznik nr 6).
11. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 tyś zł.

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, z zastrzeżeniem postanowień cz. II ust. 3 SIWZ

V.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

CPV: 45313200-6, 45400000-1, 45430000-0
1. Dostawę wraz z montażem obejmującym podłączenie i uruchomienie wraz z odbiorem przez Dozór techniczny w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób niepełnosprawnych 
Urządzenie musi spełnić następujące wymagania:
· Urządzenie musi posiadać certyfikat potwierdzający przydatność dla osób niepełnosprawnych oraz certyfikat zgodności z Dyrektywą Maszynową Unii Europejskiej 
· Podszybie urządzenia o głębokości  0 – 5 cm

· Maszynownia umieszczona w obrysie szybu windowego

· Część szybu przeszklona szkłem bezpiecznym

· Drzwi kabiny aluminiowe (odporne na korozję) przeszklone 

· Wymiary zewnętrzne szybu 1630x 1400mm

· Drzwi urządzenia umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach ( min. Szerokość 90cm)

· Zasilanie 380V (prąd trójfazowy)

1. Odtworzenie istniejących , zasklepionych otworów w stropach, demontaż elementów   
     blend maskujących istniejące otwory w stopach, 
      2. Uzupełnienie wykończeń, obróbek i okładzin ściennych i podłogowych w miejscach 
           połączeń z zamontowanym urządzeniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ
VII.  UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

A. Termin wykonania zamówienia : 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 

1) data rozpoczęcia      -          od podpisania umowy
2) data zakończenia     -          29 grudnia 2006 r.

Oferty zawierające inny termin rzeczowego zakończenia realizacji zamówienia zostaną odrzucone.

B.  Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

	Lp.
	Kryteria
	Znaczenie
	Metoda oceny

	1.
	Cena brutto za przedmiot przetargu
	90%
	Cena oferty najniższej
cena oferty badanej 
	x 90 pkt

	2.
	Termin gwarancji  
	10%
	Termin gwarancji badanej oferty Najdłuższy termin gwarancji
	x 10 pkt


*Uwaga:

Dla oceny i porównania ofert w kryterium „Termin gwarancji” przyjęty zostanie termin podany przez oferenta, o ile nie będzie on dłuższy niż 24 m-ce. W przypadku zaoferowania terminu rękojmi dłuższego niż 24 m-ce, to dla oceny i porównania ofert przyjęty zostanie 24 m-czny okres rękojmi. Zasada ta nie ogranicza zaoferowanej długości rękojmi, która w przypadku wyboru oferty – przyjęta zostanie w umowie.

       Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszelkim wymogom Prawa Zamówień Publicznych oraz SIWZ, uzyska najwyższą sumę punktów i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert..

VIII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty takie zostaną odrzucone. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wartość oferty musi być podana w cenach netto i brutto w złotych polskich, cyfrowo 
i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT-zgodnie z załączonym formularzem oferty..

2. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

3. Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie Wykonawca oferuje.

4. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu postępowania 
z należnymi podatkami i opłatami oraz kosztami  transportu i rozładunku.

X. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻNEGO WYKONANIA UMOWY

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) najpóźniej do dnia 15-11-2006r. do godziny 1000 
w następujących formach:

1) w pieniądzu płatne przelewem na konto: Bank Przemysłowo – Handlowy PBK S.A. o/Żywiec Nr 91106000760000330000140638. – wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, w wypadku zwrotu wadium Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy do banku oraz na konto Oferenta. 

2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych; wadium w tych formach musi być przekazane osobie uprawnionej przez Zamawiającego tj.: Waldemar Dziki, Iwona Kwiecińska - pokój Nr 102 najpóźniej do upływu terminu wnoszenia wadium uwaga – gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe nie mogą być składane w ofertach – gdyż zgodnie z art. 61 K.C. Wadium nie będzie mogło być uznane za wniesione skutecznie w formach określonych wyżej. 

3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

2. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium zostanie odrzucona.

3. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dniem wniesienia jest dzień uznania na rachunku zamawiającego kwoty wadium.

4. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy na sumę 5% wartości przedmiotu zamówienia w formach przewidzianych ustawą.

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych  w art. 46 ust.1 - ust.3 Prawa zamówień publicznych.

6. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium w przypadkach określonych 
w art.46 ust.5 Prawa zamówień publicznych.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2, biuro podawcze, parter, nie późnej niż do dnia 15-11-2006r. do godziny 1000
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w ust.1. Oferty, które zostaną dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym, wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego 
i zostaną zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia.

XII.  SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść zapytań z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona została Specyfikacja.

3. Zamawiający przedłuży określony w rozdziale XI pkt.1 termin składania ofert, jeżeli 
w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

4. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI I FORMY PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ

1. Upoważnionym do kontaktowania się z wykonawcami będzie:

Waldemar Dziki  - Wydział Inwestycji Miejskich - codziennie w dni robocze od godz. 8:00 do 15:30 pod nr telefonu (0 –33) 475 – 42 – 39  

2. Zamawiający dla przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ustala formę pisemną oraz formę przekazu telefaksowego, przy czym dla jej skuteczności wymagane jest niezwłoczne zwrotne potwierdzenie faktu otrzymania informacji.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w dniu 15.11. 2006r.,

o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Żywcu, Rynek 2 -  budynek „B”, II piętro, sala narad nr 204 
XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWIERANIA I OCEN OFERT

A.        Publiczne badanie ofert
            

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Na wstępie zostanie podana: 

a) ilość ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,

b) stwierdzenie nienaruszenia opakowań,

c) czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

4. Po otwarciu ofert zostanie podana:

a) nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

b) cena ofertowa,

c) termin realizacji zamówienia publicznego,

d) okresu gwarancji,

e) warunków płatności. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust.2 i ust.4.

6. Wykonawcom nie wysyła się zaproszeń ani zawiadomień dotyczących udziału w akcie otwarcia ofert.

 

B. Poufne badanie ofert

Zamawiający oceniać będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu badając kompletność, ważność i zawartość merytoryczną oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Rozdz. IV SIWZ. 

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Wszelkie żądane przez  Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz poprawianie względnie zmiana treści oferty po terminie przeznaczonym do składania ofert, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2  Prawa zamówień publicznych. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej wyszczególnione w Dziale VI Prawa zamówień publicznych.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień  publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Przystępując do podpisania umowy Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON a wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie złożą także umowę regulującą ich współdziałanie (konsorcjum).
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19
poz. 177 z późn. zm.).

Załączniki:

	 Formularz  ofertowy
	- zał. nr 1

	Oświadczenie o wiarygodności i nie podleganiu wykluczeniu
	- zał. nr 2

	Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się ze SIWZ i wzorem umowy
	- zał. nr 3

	 Potencjał kadrowy
	- zał. nr 4

	 Potencjał techniczny
	- zał. nr 5

	 Doświadczenie zawodowe
	- zał. nr 6

	 Wzór umowy
	- zał. nr 7


Nr sprawy IM. – I- 11/06                                              


            Załącznik nr 1                                                   

Formularz ofertowy

………………………                       ………………………                       ……………………

   (pieczątka firmowa oferenta)                                                      (miejscowość)                                                              (data)

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU

34-300 Żywiec

Rynek 2 

OFERTA

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(dokładny adres Wykonawcy)
REGON: ………………………………… NIP: ………………………………………………

Internet: http://.………………………… e-mail: ………………………………………………

numer kierunkowy: ………………………Tel.………………………………………………

Fax. …………………………………

Bank …………………………………………………………………………………………

Nr konta: ………………………………………………………………………………………

Do:

Urzędu Miejskiego w Żywcu 
Rynek 2, 34 – 300 Żywiec

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania usługi na zadanie:

„Dostawa wraz z montażem w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego   o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób niepełnosprawnych, wraz z odtworzeniem istniejących zasklepionych otworów stropowych 
( wymiary szybu 1630x1400 mm )”,
oraz po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:

· kwotę brutto ......................... zł (słownie: ..........................................................................)

· kwotę netto .......................... zł (słownie: ...........................................................................)

· podatek VAT w wysokości ............ %, tj. ...................................................................... zł.

Słownie wartość brutto:………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w niżej określonych terminach:

    W/w zadanie zobowiązujemy się wykonać w terminie .................... dni (uwaga: nie później niż do dnia 29 grudnia 2006r.) od dnia podpisania umowy. 

3. Za wykonanie zamówienia przyjmujemy  termin płatności 30 dni:

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że  wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty i za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ................. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są trwale ze sobą połączone, ponumerowane i cała oferta składa się z ......................... stron (słownie: ...............................................................................................................................)

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................... dnia ............ 2006 r.

                                                                            ........................................................................

                                                                                                        (podpis Wykonawcy)

                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik Nr 2
Nr sprawy IM. – I- 11/06                                              


            
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 O WIARYGODNOŚCI I NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU

Imiona ........................................................

Nazwisko        ........................................................

Nazwa firmy    ........................................................

                        ........................................................

Adres              ........................................................

                       .........................................................

        Niniejszym zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa wraz z montażem w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego   o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób niepełnosprawnych, wraz z odtworzeniem istniejących zasklepionych otworów stropowych 
( wymiary szybu 1630x1400 mm )”, oświadczam, co następuje:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadam niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

......................................                                                         ……………………………………

      miejscowość i data                                                                           podpis, pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 3

Nr sprawy IM. – I- 11/06                                             
OŚWIADCZENIE

            Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, przyjmujemy ją bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty na wykonanie usługi związanej z „Dostawą wraz z montażem w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego   o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób niepełnosprawnych, wraz z odtworzeniem istniejących zasklepionych otworów stropowych 
( wymiary szybu 1630x1400 mm )”, do zawarcia umowy na w/w warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy również, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, warunki podane w Specyfikacji przyjmujemy bez zastrzeżeń.

                                                                           _____________________________

                                                                                      data, podpis Wykonawcy

                                                                       

Nr sprawy IM. – I- 11/06                                                                                     Załącznik nr 4 

	(pieczęć Wykonawcy)


	POTENCJAŁ KADROWY




Oświadczamy, że do realizacji zamówienia pn. „Dostawa wraz z montażem w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego   o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób niepełnosprawnych, wraz z odtworzeniem istniejących zasklepionych otworów stropowych ( wymiary szybu 1630x1400 mm )”,
skierujemy następujące osoby,  które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia :
	Lp.
	Nazwisko i imię
	Rola w realizacji zamówienia
	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


..................................... dnia ................... 2006 r.

.......................................................................

                                                                                 (podpis Wykonawcy)

Nr sprawy IM. – I- 11/06                                                                                   Załącznik nr 5

	(pieczęć Wykonawcy)
	POTENCJAŁ TECHNICZNY


Oświadczamy, że firma posiada następujące, w pełni sprawne, jednostki sprzętowe i środki transportu:

	Lp.
	Wyszczególnienie (typ, model, rok produkcji, producent, parametry)
	Liczba jednostek
	Forma władania

	1
	2
	3
	4

	
	A. SPRZĘT
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	B. ŚRODKI TRANSPORTU

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Uwaga:

W kolumnie 4 określić formę władania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.).

.............................. dnia ................ 2006 r.

.........................................................

                                                                                               (podpis Wykonawcy)

Nr sprawy IM. – I- 11/06                                                                                    Załącznik nr 6

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

– DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

Wykonawca musi przedstawić co najmniej 1 usługę (dostawę), wykonaną (zakończoną) w ciągu ostatnich 3 lat, o wartościach i rodzaju podanym powyżej.

	LP
	Rodzaj i zakres usługi zrealizowanej przez

Wykonawcę

	Całkowita wartość brutto zamówienia


	Wartość brutto realizowana przez Wykonawcę


	Termin realizacji zamówienia

(zakończenia)


	Miejsce wykonania Nazwa i adres

Zamawiającego

(inwestora)



	1.
	
	
	.
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	etc.
	
	
	
	
	


UWAGA:

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie (np. listy referencyjne).





                                                                                      ...............................................................................

podpis osoby/ osób uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nr sprawy IM. – I- 11/06                                                                                    Załącznik nr 7

UMOWA Nr ……./2006/IM
PROJEKT
zawarta w dniu …………………….. r. w Żywcu pomiędzy Miastem Żywiec z siedzibą Rynek 2, 
34 – 300  Żywiec, NIP 553 – 10 – 03 – 117, REGON 000524022, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Żywca                   – Antoniego Szlagora

Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bogusławy Gardaś

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

 ……………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na  Dostawie wraz z montażem w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego   o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób niepełnosprawnych, wraz z odtworzeniem istniejących zasklepionych otworów stropowych ( wymiary szybu 1630x1400 mm..
2. Wykonawca obowiązany jest do wykonania usługi (dostawy) zgodnie z niniejszą Umową oraz wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami.
§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia podpisania umowy
2. Termin zakończenia robót ustala się na  29 grudnia 2006r. 

§ 3

Realizacja zadania określonego w § 1 polega na:

1) Dostawę wraz z montażem obejmującym podłączenie i uruchomienie wraz z odbiorem przez Dozór techniczny w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób niepełnosprawnych, wymiary szybu 1630x1400 mm..

2) Odtworzenie istniejących , zasklepionych otworów w stropach, demontaż elementów blend maskujących istniejące otwory w stopach, 

3) Uzupełnienie wykończeń, obróbek i okładzin ściennych i podłogowych w miejscach 
połączeń z zamontowanym urządzeniem. 
§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości …………………………………..zł. brutto PLN                                                 : 
      (słownie ……..………..………………………………)

Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty i należności związane 
z realizacją niniejszej umowy, w tym  podatek od towarów i usług /VAT/ wg. stawki 22 %  w kwocie ……………………………… zł. (słownie: …………………………………... ).

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, przy czym za dzień spełnienia  świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku  Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru technicznego przedmiotu umowy.

§ 5
Jeżeli w trakcie odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady i usterki 

zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia

1. gdy wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

2. gdy wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może :

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie , jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, albo żądać wymiany na towar wolny od wad ( nowy),

b) żądać wymiany na towar wolny od wad (nowy) lub odstąpić od umowy, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z  przeznaczeniem.

§ 6

1. Dostawca udziela gwarancji/rękojmi ……… miesięcznej na przedmiot umowy licząc od dnia  odbioru technicznego przedmiotu dostawy.

2. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym zostanie stwierdzona wada Dostawca zobowiązuje się do jej  usunięcia niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jego  powiadomienia.

3. Za zwłokę  w usunięciu wad  stwierdzonych w okresie gwarancji , Dostawca  zapłaci  
0,2 % wartości wynagrodzenia umownego za  każdy  dzień zwłoki , licząc od  dnia  następnego po  określonym  w pkt. 2

4. Okres gwarancji, części zamiennych  lub podzespołów wymiennych w związku z  awarią , defektem , rozpoczyna się od dnia ich zamontowania.

5. Jeżeli Dostawca nie wywiąże  się z obowiązku , o którym  mowa w ust. 2  lub trzy  próby usunięcia  tej samej  wady nie dadzą pozytywnego rezultatu -  Zamawiający  uprawniony jest do żądania niezwłocznej wymiany urządzenia  na nowe. Wszelkie koszty z tym związane ponosi  Dostawca.

§ 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta wraz z załącznikami 
z dnia……….………2006r.na Dostawę wraz z montażem w budynku Ratusza w Żywcu urządzenia platformowego   o napędzie śrubowym i szybie samonośnym do transportu pionowego osób niepełnosprawnych, wraz z odtworzeniem istniejących zasklepionych otworów stropowych ( wymiary szybu 1630x1400 mm.., a także zawiadomienie o wyborze oferty stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 8

1. Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 %

       wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) Za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Kara liczona będzie od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

c) Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) Za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy obiektu-miejsca dostawy w wysokości 0,2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki,

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia  
     okoliczności o których mowa  w art. 145 Prawa zamówień publicznych, bez zapłaty kary  
     umownej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

      Ustala się, że obowiązującą formą odszkodowania  za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c. i następne).

§ 9
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Dostawcy, wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności  z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 11
Strony ustalają , że w sprawach nie uregulowanych  postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i  Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 






        WYKONAWCA:
PAGE  
17

