                                                                                  Załącznik Nr 1

                                                                                  Do Uchwały Rady Miejskiej Nr 

                                                                                  z dnia  7 sierpnia  2007 r.

WYDATKI  MAJĄTKOWE

W  BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2007

	Lp.
	Nazwa zadania – cel wydatku
	Klasyfikacja budżetowa

Dział     Rozdział       §
	Kwota

złotych

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji
	
	
	
	

	1.
	Budowa i przebudowa ul. Folwark
	600
	60016
	6050
	100.000,00

	2.
	Przebudowa ulicy Jana
	600
	60016
	6050
	672.000,00

	3.
	Przebudowa ulicy Rolniczej
	600
	60016
	6050
	928.000,00

	4.
	Przebudowa ulic w dzielnicy Sporysz
	600
	60016
	6050
	1.580.000,00

	5.
	Budowa przedłużenia ulicy Tetmajera
	600
	60016
	6050
	200.000,00

	6.
	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi
	600
	60016
	6050
	80.000,00

	7.
	Dofinansowanie zadań wspólnie prowadzonego z PKP
	600
	60016
	6050
	100.000,00

	8.
	Modernizacja dwóch lokalnych dróg gminnych w Żywcu: Ks. Prał. Stanisława Słonki i Kazimierza Tetmajera 
	600
	60016
	6050
	140.000,00

	9.
	Modernizacja dwóch lokalnych dróg gminnych w Żywcu: Ks. Prał. Stanisława Słonki i Kazimierza Tetmajera
	600
	60016
	6059
	90.725,50

	10.
	Budowa ulicy Bielów
	600
	60016
	6050
	824.000,00

	11.
	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Podtorze 
	600
	60016
	6050
	50.000,00

	12.
	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg dzielnicy Zabłocie w Żywcu 
	600
	60016
	6050
	347.000,00

	13.
	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i nr 948 (ul. Krakowska) w Żywcu 
	600
	60013
	6050
	5.900.000,00

	14.
	Aktualizacja dokumentacji i przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu
	600
	60013
	6050
	150.000,00

	15.
	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945
	600
	60013
	6050
	800.000,00

	16.
	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu 
	600
	60013
	6050
	200.000,00

	17.
	Wytyczenie i oznakowanie szlaku greenways – Nitka Habsburgów
	630
	63095
	6050
	7.000,00

	18.
	Budownictwo socjalne
	700
	70095
	6050
	100.000,00

	19.
	e-Żywiec – informatyczna sieć miejska
	750
	75023
	6059
	290.600,00

	20.
	e- Żywiec – informatyczna sieć miejska 
	750
	75023
	6058
	834.491,29

	21.
	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP
	750
	75023
	6050
	484.500,00

	22.
	Remont budynku OSP Oczków
	754
	75412
	6050
	50.000,00

	23.
	Remont budynku OSP Moszczanica
	754
	75412
	6050
	50.000,00

	24.
	Modernizacja dachu SP 8 Oczków
	801
	80101
	6050
	20.000,00

	25.
	Przedszkole Nr 11 – remont i modernizacja 
	801
	80104
	6050
	473.000,00

	26.
	Zakup programu komputerowego dla MZSiP
	801
	80114
	6060
	20.000,00

	27.
	Remont obiektu poprzemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej  
	852
	85219
	6050
	90.000,00

	28.
	Budowa sieci wod. kan.w rejonie ulic: Leśniaka, Wyzwolenia, Lelewela, Graniczna
	900
	90095
	6050
	1.849.000,00

	29.
	Przebudowa zasilania pompowni ścieków przy ul. Magnoliowej w Żywcu 
	900
	90095
	6050
	3.050,00

	30.
	Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku w Żywcu 
	900
	90095
	6050
	90.000,00

	31.
	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Żywcu 
	900
	90095
	6050
	1.013.012,00

	32.
	Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu 
	921
	92195
	6059
	270.292,00

	33.
	Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu
	921
	92195
	6058
	2.027.030,00

	34.
	Nowa stajnia – remont ogrodzenia
	921
	92195
	6050
	25.000,00

	35.
	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniźnica w Cadcy
	921
	92195
	6050
	340.000,00

	36.
	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniźnica w Cadcy 
	921
	92195
	6059
	623.800,00

	37.
	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniźnica w Cadcy
	921
	92195


	6058
	335.413,00

	38.
	Wymiana infrastruktury technicznej w zabytkowym Parku Habsburgów w Żywcu 
	921
	92195
	6050
	350.000,00

	39.
	Rewitalizacja Starego Zamku 
	921
	92195
	6050
	500.000,00

	40.
	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu 
	921
	92195
	6059
	5.000,00

	41.
	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu
	921
	92195
	6058
	34.470,00

	42.
	Ochrona środowiska przyrodniczego i rewaloryzacja zabytkowego parku zamkowego Habsburgów w Żywcu 
	925
	92595
	6050
	37.091,00

	43.
	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu 
	926
	92695
	6050
	100.000,00

	44.
	Budowa otwartych ogólonodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu 
	926
	92695
	6059
	11.500,00

	45.
	Budowa otwartych ogólonodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu
	926
	92695
	6058
	75.834,00

	46.
	Budowa rolkowiska jako działanie na rzecz rozwoju aktywnych form turystyki w Żywcu 
	926
	92695
	6059
	36.337,59

	47.
	Nowoczesne boisko sportowe – jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu 
	926
	92695
	6050
	215.000,00

	
	R A Z E M :
	
	
	
	22.523.146,38


                                                                                             Załącznik Nr 2

                                                                                             Do Uchwały Rady Miejskiej Nr

                                                                                             z dnia  7 sierpnia 2007 r.

ZESTAWIENIE   PRZYCHODÓW

I  ROZCHODÓW  BUDŻETU

	L.p.
	T R E Ś Ć
	K W O T A

	
	Przychody budżetu
	3.113.012,00

	1.
	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym na:

-  kredyty

-  pożyczki z WFOŚiGW 
	2.100.000,00

2.100.000,00

1.013.012,00

	2.
	Dochody budżetu 
	83.328.478,42

	
	RAZEM  PRZYCHODY  I  DOCHODY  BUDŻETU

( 1 + 2 )
	86.441.490,42

	
	Rozchody budżetu
	4.680.404,00

	3.
	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

w tym na:

-  kredyty

-  pożyczki  
	4.680.404,00

307.692,00

4.372.712,00

	4.
	Wydatki budżetu
	81.761.086,42

	
	RAZEM  ROZCHODY  I  WYDATKI  BUDŻETU

( 3 + 4 )
	86.441.490,42


                                                                                                                           Załącznik Nr  3
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu  Nr             /            /2007r.                                                                    z dnia  7 sierpnia         2007 roku


	LP.
	NAZWA

ZADANIA
	JEDNOSTKA ORGANIZU-JĄCA REALIZU-JĄCA
	OGÓŁEM NAKŁADY
	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA ŻYWCA
W  ZŁOTYCH
	

	
	
	
	
	ROK

2006
	ROK

2007
	ROK

2008
	ROK

2009
	OKRES REALIZACJI
	ŚRODKI WŁASNE
	DOTACJE

UE
	INNE KRAJOWE

FUNDUSZE

PUBLICZNE

	1

	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płaszczyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą w Cadcy

	Urząd Miejski Żywiec
	2.958.199


	1.658.986

	1.299.213
	       0

	0
	2006-2007
	1.467.213


	1.490.986


	

	2
	Budownictwo

Socjalne
	Urząd Miejski Żywiec
	4.797.465


	3.490.965


	100.000


	1.206.500


	0
	2006-2008
	3.944.665


	
	852.800



	3
	Przedszkole Nr 11 – Modernizacja 
i docieplenie


	Urząd Miejski Żywiec
	2.423.000
	550.000


	473.000
	        1.400.000
	0
	2006-2007


	2.057.135
	
	365.865



	4
	Budowa  sieci wodno-kanalizacyjnej
	Urząd Miejski Żywiec
	7.210.300


	5.361.300


	1.849.000


	       0
	0
	2006-2007


	1.849.000


	
	5.361.300

	5
	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu     
        
	Urząd Miejski Żywiec
	13.180.000
	3.811.894
	100.000
	5.088.200
	     4.179.906
	2006-2009
	3.295.000
	6.590.000
	3.295.000

	6


	Rewitalizacja

Starego Zamku


	Urząd Miejski Żywiec
	1.198.500
	          0
	500.000
	     698.500
	0
	2007-2008


	500.000
	
	698.500

	7
	Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	6.373.487,88

	4.076.165,88

	2.297.322

	       0

	0
	2006-2007
	2.706.322

	3.056.000,88

	611.165

	8
	Ożywienie gospodarcze centrum miasta poprzez przebudowę ulic wokół Rynku w Żywcu


	Urząd Miejski Żywiec
	1.219.000
	       0
	       0
	1.180.000
	39.000
	2008-2009


	774.200
	444.800
	

	9


	Budowa                              i przebudowa                   ul. Folwark
	Urząd Miejski Żywiec
	2.000.000
	0


	100.000
	1.900.000
	       0
	2007-2008


	2.000.000


	
	

	10


	„Bezpieczny Żywiec” obejmującego zakup  i instalację systemu        i monitoringu bezpieczeństwa               w Żywcu

	Urząd Miejski Żywiec
	2.000.000
	          0


	      0
	0
	1.000.000
	2009-2010


	300.000
	1.700.000


	

	11
	e-Żywiec (informatyczna sieć miejska)


	Urząd Miejski Żywiec
	1.206.000
	80.908,71
	1.125.091,29
	       0
	0
	2006-2007
	371.508,71
	834.491,29
	

	12
	Rewitalizacja, modernizacja                     i adaptacja na cele kulturalne oficyn Starego Zamku                w Żywcu


	Urząd Miejski Żywiec
	2.200.000
	5.000
	         0
	2.195.000
	0
	2006-2008


	450.000
	1.750.000
	

	13
	Gazyfikacja


	Urząd Miejski Żywiec
	1.300.000
	         0
	0
	200.000
	1.100.000
	2008-2009
	450.000
	
	850.000

	14
	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1


	Urząd Miejski Żywiec
	6.076.485
	  50.000
	         0
	1.450.000
	4.576.485
	2006-2009
	1.500.000
	4.576.485
	

	15
	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

(SEKAP)

	Urząd Miejski Żywiec
	812.500,00


	27.000
	484.500
	      0
	0
	2005-2007
	165.674
	646.826


	

	16
	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg Dzielnicy Zabłocie w Żywcu


	Urząd Miejski Żywiec
	20.000.000
	135.000
	 347.000
	9.618.000
	9.900.000
	2006-2009


	5.000.000
	15.000.000
	

	17


	Przebudowa ulic w

Dzielnicy Sporysz
	Urząd Miejski Żywiec
	20.000.000
	0
	1.580.000
	9.420.000
	9.000.000
	2007-2009


	5.000.000
	15.000.000
	

	18
	Budowa hali sportowej  przy Gimnazjum Nr 3


	Urząd Miejski Żywiec
	13.000.000
	0
	        0
	5.000.000
	5.000.000
	2008-20010
	1.950.000
	11.050.000
	

	19
	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg Dzielnicy Moszczanica w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	5.000.000
	0
	        0
	1.000.000
	4.000.000
	2008-2009
	1.250.000
	3.750.000
	

	20
	Budowa boisk sportowych w Dzielnicy Zabłocie w Żywcu


	Urząd Miejski Żywiec
	300.000
	0
	        0
	50.000
	250.000
	2008-2009
	300.000
	
	

	21


	Budowa placówki kultury w  Kocurowie w Żywcu


	Urząd Miejski Żywiec
	800.000
	0
	        0
	150.000
	650.000
	2008-2009
	800.000
	
	

	22
	Opracowanie dokumentacji i budowa dróg na os Beskidzkim, Na Wzgórzu, Góra Burgałowska Widok


	Urząd Miejski Żywiec
	7.000.000
	0
	        0
	1.500.000
	5.500.000
	2008-2009
	1.400.000
	5.600.000
	

	23


	Remont  obiektu poprzemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej
	Urząd Miejski Żywiec
	6.240.000
	0
	90.000
	3.150.000
	3.000.000
	2007-2009
	1.043.210
	5.196.790
	

	24
	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	10.582.701,43
	0
	39.470
	4.588.811,10
	5.993.890,33
	2007-2009
	1.587.405,21
	8.995.296,22
	

	25
	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu


	Urząd Miejski Żywiec
	8.137.334
	0
	87.334
	210.000
	6.400.000
	2007-87.334

2008r

210.000

2009r.

6400.000

2010r.

1200.000

2011r.

240.000
	1.219.000
	6.918.334
	

	26
	Nowoczesne boisko sportowe – jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu


	Urząd Miejski Żywiec
	615.000
	0
	215.000
	400.000
	0
	2007-2008
	295.000
	320.000
	

	27
	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i 948 ( ul. Krakowska) w Żywcu


	Urząd Miejski Żywiec
	5.950.000
	0
	5.900.000
	50.000
	0
	2007-2008
	590.000
	
	5.360.000

	28
	Przygotowanie dokumentacji technicznej  projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	240.000
	0
	90.000
	150.000
	0
	2007-2008
	90.000
	150.000
	

	29
	Aktualizacja dokumentacji i przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	800.000
	0
	150.000
	650.000
	0
	2007-2008
	80.000
	
	720.000

	30
	Rewitalizacja części Staromiejskiego Układu Urbanistycznego Miasta Żywca z przeznaczeniem na cele organizacji Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz innych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym
	Urząd Miejski Żywiec
	21.000.000
	0
	        0
	7.000.000
	7.000.000
	2008-2010
	3.150.000
	17.850.000
	

	31
	Poprawa jakości infrastruktury dydaktycznej, sportowej i technicznej placówek oświaty w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	3.800.000
	0
	         0
	0
	1.266.666,67
	2009-2011
	570.000
	3.230.000
	

	32
	Stworzenie sieci informacji turystycznej w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	500.000
	0
	         0
	250.000
	250.000
	2008-2009
	75.000
	425.000
	

	33
	Remont wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia pływalni miejskiej w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	2.350.000
	0
	         0
	1.175.000
	1.175.000
	2008-2009
	352.500
	1.997.500
	

	34
	Żywiecki rowerowy szlak turystyki aktywnej
	Urząd Miejski Żywiec
	7.000.000
	0
	         0
	0
	2.333.333,33
	2009-2011
	1.050.000,01
	5.949.999,99
	

	35
	Budowa sztucznego lodowiska i boiska wielofunkcyjnego w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	2.300.000
	0
	         0
	0
	1.150.000
	2009-2010
	345.000
	1.955.000
	

	36
	Budowa, rozbudowa i remont wraz z wyposażeniem publicznej infrastruktury kultury w Żywcu 
	Urząd Miejski Żywiec
	7.500.000
	0
	         0
	0
	2.500.000
	2009-2011
	1.125.000
	6.375.000
	

	37
	Remont i rozbudowa wraz z wyposażeniem klubu kultury AKWARIUM w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	2.500.000
	0
	0
	1.062.500
	1.062.500
	2008-2009
	375.000
	2.125.000
	

	38
	Remont i rozbudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	3.679.373,60
	0
	         0
	1.629.373,60
	2.050.000
	2008-2009
	551.906,04
	3.127.467,56
	

	39
	Finalizacja prac rewitalizacyjnych w kompleksie Habsburgów w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	21.000.000
	0
	         0
	0
	7.000.000
	2009-2011
	3.150.000
	17.850.000
	

	40
	Przedsiębiorczy Żywiec- budowa żywieckiego centrum innowacji i przedsiębiorczości


	Urząd Miejski Żywiec
	5.000.000
	0
	         0
	0
	2.500.000
	2009-2010
	750.000
	4.250.000
	

	41
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Sporysz – etap I
	Urząd Miejski Żywiec
	14.475.000
	0
	         0
	0
	4.825.000
	2009-2011
	2.171.250
	12.303.750
	

	42
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Sporysz – etap II
	Urząd Miejski Żywiec
	14.475.000
	0
	         0
	0
	4.825.000
	2009-2011
	2.171.250
	12.303.750
	

	43
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap I
	Urząd Miejski Żywiec
	14.475.000
	0
	         0
	0
	4.825.000
	2009-2011
	2.171.250
	12.303.750
	

	44
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap II
	Urząd Miejski Żywiec
	8.700.000
	0
	         0
	0
	2.900.000
	2009-2011
	1.305.000
	7.395.000
	

	45
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap III
	Urząd Miejski Żywiec
	7.835.000
	0
	         0
	0
	2.611.666,67
	2009-2011
	1.175.250
	6.659.750
	

	46
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica  – etap I
	Urząd Miejski Żywiec
	8.400.000
	0
	         0
	0
	2.800.000
	2009-2011
	1.260.000
	7.140.000
	

	47
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica  –

 etap II
	Urząd Miejski Żywiec
	10.410.000
	0
	         0
	0
	3.470.000
	2009-2011
	1.561.500
	8.848.500
	

	48
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica  – etap III
	Urząd Miejski Żywiec
	8.400.000
	0
	         0
	0
	2.800.000
	2009-2011
	1.260.000
	7.140.000
	

	49
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap I
	Urząd Miejski Żywiec
	14.675.000
	0
	         0
	0
	4.891.666,67
	2009-2011
	2.201.250
	12.473.750
	

	50
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap II
	Urząd Miejski Żywiec
	14.675.000
	0
	         0
	0
	4.891.666,67
	2009-2011
	2.201.250
	12.473.750
	

	51
	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Śródmieście
	Urząd Miejski Żywiec
	7.465.000
	0
	         0
	0
	2.488.333,33
	2009-2011
	1.119.750
	6.345.250
	

	52
	Remont i wyposażenie Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
	Urząd Miejski Żywiec
	297.967,68
	0
	          0
	148.983,84
	148.983,84
	2008 - 2009
	44.695,14
	253.272,54
	

	53
	Promocja turystyczna Miasta Żywca


	Urząd Miejski Żywiec
	450.000
	0
	           0
	150.000
	150.000
	2008-2010
	67.500
	382.500
	

	54
	Przyjazny Urząd – poprawa jakości usług publicznych w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	4.500.000
	0
	            0
	1.500.000
	1.500.000
	2008 - 2010
	675.000
	3.825.000
	

	55
	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945
	Urząd Miejski Żywiec
	900.000
	0
	800.000
	100.000
	0
	2007 - 2008
	
	
	900.000

	56
	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Piłsudskiego oraz odbudowa odcinka drogi w Żywcu
	Urząd Miejski Żywiec
	1.200.000
	0
	200.000
	1.000.000
	0
	2007 - 2008
	
	
	1.200.000


                                                                                                                                                           Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                           Do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu 

                                                                                                                                                           Nr .................................

                                                                                                                                                           z dnia  7 sierpnia  2007 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
	Lp.
	Nazwa projektu
	Jednostka realizująca program
	Klasyfikacja

Dział      Rozdział 
	Ogółem :
	w tym:

środki z funduszy          środki z                  środki z

strukturalnych                budżetu                  budżetu

                                       państwa                  miasta

	1.
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Projekt :” e-Żywiec 

Informatyczna sieć miejska „
	Urząd Miejski 
	750
	75023
	1.125.091,29
	834.491,29
	0
	290.600,00

	2.
	Europejski Fundusz Społeczny –Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 

Projekt: „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny”
	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli
	801
	80195
	60.602,00
	60.602,00
	0
	0

	3.
	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska- Republika Słowacka Działanie 2.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Projekt: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płaszczyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą w Cadcy „
	Urząd Miejski 
	921
	92195
	959.213,00
	335.413,00
	0
	623.800,00

	4.
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury

Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu „
	Urząd Miejski
	921
	92195
	2.297.322,00
	2.027.030,00
	0
	270.292,00

	5.
	Program Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Projekt:” Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” 
	Urząd Miejski 
	921
	92195
	39.470,00
	34.470,00


	0
	5.000,00

	6.
	Program Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Projekt: „Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu” 
	Urząd Miejski 
	926
	92695
	87.334,00
	75.834,00
	0
	11.500,00


